Eso es prácticamente **una e-commerce profesional completa**, sin entrar todavía en modo “marketplace gigante”, pero sí con todo lo necesario para vender en serio.  
Vamos a desglosar el proyecto y ver **qué implica cada módulo**, **cuánto tiempo promedio toma** y **el costo estimado en el mercado colombiano (2025)**.

**🧱 1. Alcance técnico (por tu lista)**

| **Módulo** | **Descripción** | **Dificultad** | **Tiempo estimado** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diseño de la BBDD** | Tablas para productos, categorías, familias, variantes, órdenes, direcciones, usuarios, roles, etc. | ⚙️ Media | 1 semana |
| **Panel administrador** | Dashboard con CRUDs, roles, sesiones, gráficos simples. | ⚙️ Media | 1 semana |
| **CRUD Familias / Categorías / Subcategorías / Productos** | Administración con Livewire, validaciones, relaciones y subida de imágenes. | ⚙️ Media-alta | 2–3 semanas |
| **Variantes** | Gestión de tallas, colores, stock por variante. | ⚙️ Alta | 1 semana |
| **SweetAlert 2** | Feedback visual y validaciones front. | ⚙️ Baja | 1 día |
| **Cabecera + Portadas** | Diseño responsivo, banners, navegación y menú dinámico. | ⚙️ Media | 1 semana |
| **Filtros** | Filtrado por categoría, precio, color, talla. | ⚙️ Alta | 1 semana |
| **Carrito de compras** | Manejo de sesión o usuario autenticado, cálculos dinámicos. | ⚙️ Media-alta | 1 semana |
| **Direcciones** | CRUD de direcciones por usuario. | ⚙️ Media | 3–4 días |
| **Pasarela de pago** | Integración PayU, Wompi o MercadoPago con retorno y validación de orden. | ⚙️ Alta | 1–2 semanas |
| **Administrar órdenes** | Ver pedidos, actualizar estados, stock, y notificaciones. | ⚙️ Media | 1 semana |
| **Stock dinámico** | Disminución automática en compras, control por variante. | ⚙️ Alta | 1 semana |
| **Laravel Permission** | Configurar roles (admin, cliente, etc.) y políticas. | ⚙️ Media | 3–4 días |
| **Solución de errores, QA y deploy** | Pruebas, depuración y despliegue (hosting o VPS). | ⚙️ Media | 1 semana |

🕐 **Duración total estimada:** 8 – 10 semanas (2 – 2.5 meses de trabajo continuo).  
👨‍💻 **Nivel técnico:** Fullstack Laravel + Livewire + Tailwind.

**💰 2. Costos aproximados (Colombia 2025)**

| **Nivel de desarrollador** | **Costo total estimado** | **Costo por hora promedio** |
| --- | --- | --- |
| 💼 Freelancer junior | **$3 – 5 millones COP** | $25 000 – 35 000 |
| ⚙️ Semi-senior | **$6 – 9 millones COP** | $40 000 – 60 000 |
| 🧠 Senior / Agencia | **$10 – 15 millones COP** | $70 000 – 100 000 |

💡 Si tú lo desarrollas por tu cuenta, el “costo real” sería el **tiempo invertido** y quizá unos **$150 000 – $300 000 COP** en hosting, dominio, y API de pago para pruebas.

**📈 3. Valor comercial del producto**

Un sistema con ese alcance se puede **vender fácilmente entre $7 y $12 millones COP** a un cliente mediano (una tienda seria, no un hobby),  
y podrías ofrecer planes de mantenimiento mensual ($150 – 400 mil COP/mes).

**🎯 4. Siguiente paso**

Si quieres, puedo ayudarte a:

* Crear un **presupuesto profesional detallado** para cotizar a un cliente, con descripción técnica y tiempos.
* O diseñarte una **arquitectura inicial (BBDD y módulos Livewire)** lista para iniciar el desarrollo.

¿Quieres que te prepare el presupuesto tipo propuesta comercial (para ofrecerlo a un cliente) o la guía técnica (para construirlo tú)?